- It-продукт: сайт для создания открыток

- Цель:  Создать 3-х страничный сайт “Онлайн конструктор открыток” ,позволяющий сделать свою собственную открытку друзьям или близким с пожеланиями и поздравлениями, написав код на html, css и java script.

- Создание сайта для открыток с пожеланиями актуально и востребовано, особенно в преддверии праздников и особых дат.

- Пользователи: все желающие создать свою собственную именную открытку с пожеланиями для друзей и близких.

- Спринт 1

- дизайн всех страниц сайта на Figma (5 часов)

- создать главную страницу сайта(4)

Спринт 2

- создание всех страниц сайта (10 часов)

- тестирование кнопок, создание открытки, фильтров (1 час)

Спринт 3

- тестирование сайта (1 час)

- добавление открыток (0.5 часа)

- релиз

Выходит 3 недели или 3 спринта. В неделю 7 часов работы, в трех неделях 21 час.

- Сайт имеет 3 страницы.

Страница 1 - содержит описание сайта, рассказывает про его функционал .

Страница 2 - содержит слайдер с картинками-примерами фона для открытки.

Страница 3 - выполняет основной функционал сайта. На ней можно создать свою открытку с пожеланиями.

- Команда: Бузилова Дарья, Мохначев Дмитрий, Трефилова Карина

- Роли:

Бузилова Дарья – бэкенд-разработчик, фронтенд-разработчик, тестировщик, аналитик.

Мохначев Дмитрий - бэкенд-разработчик, фронтенд-разработчик, тестировщик.

Трефилова Карина - бэкенд-разработчик, фронтенд-разработчик, аналитик,  дизайнер, менеджер проекта.

- Аналитик - 3000 рублей (3 часа)

Проект менеджер - 7200 рублей (6 часов)

Дизайнер -  2500 рублей (5 часов)

Фронтенд-разработчик - 20000 рубля (10 часов)

Бэкенд-разработчик - 15000 рубля (10 часов)

Тестировщик -  600 рублей (1 час)

- Рефлексия:

Бузилова Даша: “Сложнее всего было писать js и разобраться с гитом, остальное было не сложно.”

Мохначев Дмитрий: “Легко разобраться с гитбашем тяжело писать js.”

Трефилова Карина: “тяжело было связывать все детали проекта между собой, остальное было не сложно”